# Załącznik nr 3 – Projekt umowy

# UMOWA NR WGK. …………………………

W dniu ................................ 2019 roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Jarosława Tomasza Margielskiego

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w trybie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2018r.,  poz. 1986 ze zm.) - art. 4 pkt 8 została zawarta umowa następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. „Projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego”.

- Opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dokumenty wymienione w ust. 2 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka.

- Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 60 dni kalendarzowych od podpisania protokołu wprowadzenia na budowę. Wprowadzenie nastąpi w okresie wiosennym                w warunkach umożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

§ 3

Obowiązki stron umowy

- Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

- Podpisanie protokołu wprowadzenia na budowę oraz przejęcie terenu budowy,

- Oznakowanie terenu prowadzenia robót,

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami  dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru określonymi przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca,

- Utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy,

- Zapewnienie kierownika robót ze stosownymi uprawnieniami, pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do należytego wykonania robót,

- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,

- Przedstawienie Zamawiającemu atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,

- Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wobec osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań wykonawcy,

- Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie),

- Naprawianie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 
w okresie, w którym wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót,

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej,

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy,

§ 4

Wynagrodzenie i rozliczanie przedmiotu umowy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ………………….. zł brutto,

słownie: ………………………………………………………………………………………………..., w tym podatek VAT w wysokości 23 %.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT częściowych           i faktury VAT końcowej. Faktury VAT częściowe będą o wartości odpowiednio: pierwsza do 40 % wynagrodzenia, druga do 30 % wynagrodzenia. Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona na wartość pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

- W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

- Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót.

- Fakturę należy wystawić na:

Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 532 10 07 014

- Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

- W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 5

Odbiór wykonanych robót

            - Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót będących przedmiotem umowy nastąpi w formie bezusterkowego protokołu odbioru robót.

            - Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy po otrzymaniu zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania dokumentów niezbędnych do odbioru (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.).

            - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Wady zostaną usunięte na koszt Wykonawcy, koszt usunięcia wad może być pokryty z dowolnej należności Wykonawcy.

            - Terminem odbioru robót jest data skutecznego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Ustanowione w ust. 1 kary pieniężne oraz uregulowanie tych kar nie zwalnia Wykonawcy 
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Kary umowne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni w następujących sytuacjach:

- Jeżeli Wykonawca nie podpisze protokołu wprowadzenia na budowę w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy            w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia na budowę,

- Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 7 dni i nie wznowi prac w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego do kontynuacji prac,

- Od daty bezskutecznego upływu czternastodniowego terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania robót, jeżeli Wykonawca realizował roboty niezgodnie z dokumentacją projektową.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres ……………..

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres ……………... Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał przeglądów z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia tych wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ……………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………...) w formie …………………………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

  - wykona roboty zgodnie ze specyfikacją techniczną,

  - ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną 
i estetyczną wykonanych robót,

  - usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

  - dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

- 70 % wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- 30 % wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie prac będących przedmiotem umowy, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu Wykonawcy, korzystając z kwoty wniesionej w ramach zabezpieczenia.

- W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 2 
ust. 2 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument obejmujący okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

§ 10

Zmiany umowy

Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 11

Inne postanowienia umowy

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, 
a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego

###### WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY