PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.63.2019	      Otwock, dnia 14.10.2019 r.

- wg rozdzielnika –

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa części parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 12 na oddział przedszkolny w ramach zadania budżetowego pn., „adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019. 1843) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- § 12 projektu umowy zmienia się z obecnego brzmienia na następujące:

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 ust. 3 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §11 ust. 4 umowy,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych w trakcie odbiorów, w okresie rękojmi lub gwarancji, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §11 ust. 4 umowy.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej (za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty), zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy,

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §11 ust. 4 umowy.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §11 ust. 4 umowy.

- W przypadku nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w § 4 ust. 1    w terminie wskazanym w §4 ust. 4  niniejszej umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy.

      - Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy.

      - Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy– według własnego uznania.

      - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym przenoszącego wysokość kar umownych.

- § 15 projektu umowy zmienia się z obecnego brzmienia na następujące:

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w tym również w zakresie terminu i zakresu, w następujących okolicznościach:

- w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- terminy dostaw kontrahentów lub podwykonawców Wykonawcy mają wpływ na ostateczny termin realizacji prac co Wykonawca jest w stanie wykazać.

- brakiem możliwości prowadzenia robót lub odbiorów na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego,

- wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- koniecznością wykonania zamówień/robót zamiennych lub dodatkowych,

- konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej,

- zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

- wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

- konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów),

- konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

- w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, udokumentowanej stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę Robót i Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać  przedłużony o ilość dni równą okresowi mającemu wpływ na ostateczny termin należytego wykonania zamówienia.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

- § 4 ust. 1 projektu umowy zmienia się z obecnego brzmienia na następujące:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: roboty budowlane polegające na robót budowlanych (pracownicy budowlani)

- Pkt. III. 3.6 punktor o treści: „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 100 000,00 zł. netto polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia” zmienia się z ww. brzmienia na następujące „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 100 000,00 zł. netto polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia w tym wykonanie robót -1.11 1278- roboty brukarskie, -1.10.7- zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych ”.

- Modyfikuje się pkt XI 1 i 4 SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) z obecnego na następujący:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 17.10.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 17.10.2019 r., o godzinie 1030.