# Umowa nr WGK. 7021.     .2019

W  dniu…..   2019 r.  pomiędzy  Miastem  Otwock  ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock reprezentowanym  przez

……………………………………. zwanego w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym”,

a

reprezentowaną  przez

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

na  podstawie ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę 
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prowadzenie akcji zimowego utrzymania nawierzchni ulic, chodników, parkingów przy drogach gminnych, przystanków i ścieżek rowerowych na terenie Otwocka od 01.12.2019 r. do 31.03.2020r.

- W  zakres  przedmiotu  umowy  wchodzi:

- Utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni o długości 75895 m, chodników, parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych, przystanków komunikacyjnych z zatokami i ścieżek rowerowych o powierzchni 155931m2 i poprzez spłużenie i posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:

- zapewnienie przejezdności, tj. spłużenie i posypywanie solą zwilżoną roztworem NaCl jezdni musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,

- w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 4 godz.,

- zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów,

- spłużenie oraz posypanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów musi nastąpić na całej powierzchni określonych miejsc w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,

- utrzymanie chodników obejmuje schody w ich ciągach, dojścia do przystanków i przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi jezdnie.

- utrzymanie dróg rowerowych obejmuje dojazdy i przejazdy poprzeczne przez ulice.

- spłużenie oraz posypanie przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych musi nastąpić na całej powierzchni tych miejsc - peron na długości zatoki, lecz nie mniej niż 15 m - w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,

- wywiezienie nadmiaru śniegu z chodników, parkingów, przystanków i przejść dla pieszych w przypadku braku możliwości spryzmowania śniegu w najbliższym otoczeniu,

- do odśnieżania chodników i przystanków należy stosować odpowiedni sprzęt mechaniczny, który nie spowoduje uszkodzenia ich nawierzchni,

- do posypywania jezdni i chodników należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie

- zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą musi mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 2 godz. licząc od momentu wystąpienia zjawiska.

- W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.

- Utrzymanie do 114,3 km dróg gruntowych dziennie wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania nawierzchni tych dróg odpowiednim materiałem.

- Rozliczenie prac wymienionych w pkt 1 i 2 będzie następowało w oparciu o ustalone z Wykonawcą ceny ryczałtowe za prowadzenie danego rodzaju akcji zimowej w ciągu jednej doby, w wyniku której zostaną osiągnięte standardy i efekty wymienione w pkt 1 i 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów w okresie trwania umowy przez pracowników wraz z odpowiednim sprzętem mechanicznym, pozwalającym na natychmiastowe  uruchomienie prac związanych z zimowym utrzymaniem oraz do prowadzenia całodobowej obserwacji zjawisk pogodowych  poprzez wyjazdy kontrolne oraz rejestrowanie danych  dotyczących temperatury i opadów  atmosferycznych. Ocena tych parametrów oraz weryfikacja stanu nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków będzie podstawą do ewentualnego rozpoczęcia  akcji zimowej przez Wykonawcę. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest  do  przedstawiania Zamawiającemu  comiesięcznych informacji ( będących załącznikami  do  faktur )  z przeprowadzenia akcji zimowej, tj. pracy sprzętu oraz ilości zużywanych  środków  chemicznych  i  uszorstniających.

- Decyzję w sprawie rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników 
parkingów i przystanków  podejmuje  Wykonawca  lub  rozpoczynana  jest  na  wniosek Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy załączonego zakresu rzeczowego.

§ 2

- Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka  będzie  prowadzona  od  01.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

- Określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków atmosferycznych  i/lub  na  zlecenie  Zamawiającego.

- Za dobę w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia następnego.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- zimowego utrzymania nawierzchni  jezdni, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka  w  zakresie  i  zgodnie  z  zasadami,  o  których  mowa  w  § 1 niniejszej  umowy,

- informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na realizację niniejszej umowy,

- ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy w tym   zorganizowania środków transportu w celu wspólnej kontroli stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem,

- zapewnienia  łączności  całodobowej  z  osobą  nadzorującą  prace  będące  przedmiotem  umowy  w  formie   telefonicznej  oraz  e-mailowej.

§ 4

- Wartość  umowy wynosi                      ,00 zł brutto  (słownie: ……………………….wartość umowy brutto)

- Rozliczenie  prac  wymienionych   będzie   następowało  w   oparciu  o  ustaloną  z  Wykonawcą  cenę  ryczałtową  za  prowadzenie  akcji zimowej w miesięcznych ratach  wynoszących ………………… zł  brutto  (słownie: ……………….).

- W cenach ryczałtowych wymienionych w ust 2 należy uwzględnić wykonanie wszystkich  czynności i zakupów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  pkt 1) i 2) w tym również zakup, przygotowanie i składowanie na własny koszt i  własnym  staraniem  środków  chemicznych  i  uszorstniających.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy wartości umowy określonej w ust. 1.

§ 5

- Wszelkie płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy będą fakturowane przez Wykonawcę   w   miesiącu   następnym,   po    miesiącu,   którego    płatności   dotyczą, z  zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania należności za zgodą  Zamawiającego w miesiącu,  w  którym  wykonywano  przedmiot  umowy.

- Zamawiający ureguluje należność w terminie 30  dni od dnia otrzymania faktury wraz 
z  informacją, o której mowa w § 1 ust. 3,  przelewem  na  konto  Wykonawcy.

- Faktury należy wystawiać na Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
NIP: 532-10-07-014.

- Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na  osobę  trzecią.

§ 6

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy:

- kierowcy pojazdów, którymi będą wykonywane usługi zimowego utrzymania dróg.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na Wykonawcę   zostaną  nałożone  kary  umowne:

- w wysokości 3% wartości umowy brutto za każdy dzień, w którym stwierdzono całkowite zaniechanie przez Wykonawcę realizacji prac związanych z przedmiotem umowy,

- w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień, w którym stwierdzono wykonanie przedmiotu umowy w sposób niedostateczny,

- w wysokości 1% wartości umowy brutto w każdym przypadku nie zastosowania się Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami do zaleceń Zamawiającego wskazanych  podczas  wyżej  wymienionych  okoliczności,

- w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie przedmiotu umowy.

- Potwierdzenie  okoliczności powodujących  nałożenie  na  Wykonawcę  kar, o których mowa w  ust.1  nastąpi  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do samodzielnego nałożenia kar umownych w przypadku  uchylania się  Wykonawcy  od  udziału  w  komisji, o  której  mowa  w  ust. 2.

- Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  ewentualnych  kar  umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli  Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a  w szczególności:

- zaistnienia przynajmniej 2 razy w ciągu tygodnia lub 5 razy w czasie trwania  umowy  okoliczności powodujących nałożenie na Wykonawcę kar,  o  których  mowa  w  § 7  ust.1  pkt 1),

2)  zaistnienia przynajmniej 2 razy w ciągu tygodnia lub 10 razy w czasie trwania umowy okoliczności powodujących nałożenie na Wykonawcę kar, o których mowa w  § 7  ust.1 pkt 2) i 3).

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w ust. 1.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  wstrzymuje wszelkie płatności z tytułu umowy.

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający  może  odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o  tych  okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków  umowy,  
a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy  wynagrodzenia za wykonane prace w ciągu 30 dni  po terminie płatności ustalonym w umowie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości  umowy  brutto.

§ 9

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy,  z  zastrzeżeniem przypadków określonych w  ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w  umowie w następujących  przypadkach:

- w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,

- wystąpienia zmiany terminu realizacji umowy w związku z:

- wystąpieniem nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uzasadniających  podjęcie działań  związanych  z  należytym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów  i  przystanków  na  terenie  Otwocka,

- opóźnieniami  wynikającymi  z  okoliczności,  których  Strony  umowy  nie  były  w  stanie przewidzieć, pomimo  zachowania  należytej  staranności,

- działaniem  siły  wyższej  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego,

- wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod  rygorem  nieważności.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu  cywilnego  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe w toku  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozwiązywane na drodze polubownej,

a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd   powszechny.

§ 11

Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla Zamawiającego.

WYKONAWCA   								ZAMAWIAJĄCY

UMOWA  NR  WGK.7021.           2019

W dniu ……………….. r.  pomiędzy  Miastem  Otwock  z  siedzibą  w  Otwocku,

ul. Armii Krajowej 5   05-400  Otwock,  reprezentowanym  przez

………….

zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym”,

a  ……………………………….,  wpisaną do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy  ……………………………………………  pod  numerem KRS: …………………..,  NIP: ………………,  reprezentowaną  przez

……………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

na  podstawie ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest oczyszczenie po okresie zimowym jezdni o długości 75895 m, chodników, parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych, przystanków komunikacyjnych z zatokami i ścieżek rowerowych o powierzchni 155931m2 i

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w toku realizacji niniejszej umowy      wymienionego w ust. 2  zakresu  (ilości mb jezdni oraz m2 chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, parkingów, bezpieczników i azyli) w zależności  od  potrzeb, bez prawa żądania  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  w  przypadku  zmniejszenia  zakresu  prac.

4.  Zamawiający zleci w ramach  niniejszej umowy minimum 80 %  wymienionego w ust. 2       zakresu, z uwzględnieniem, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie  przekroczy zaoferowanej      w ofercie ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 3  ust. 1       niniejszej  umowy.

5.  Strony ustalają, że szczegółowy zakres prac zostanie określony w protokole wprowadzenia.

6.  Prace  będące  przedmiotem  umowy  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób, by nie powodowało  to  nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem zraszania wodą czyszczonych powierzchni w celu zlikwidowania  nadmiernego  pylenia.

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do:

- rozpoczęcia  prac  w   terminie  3  dni  od  dnia  zawarcia  umowy;

- wykonania  przedmiotu  umowy  do 10.04.2020r.

- nie wstrzymywania  prac  z  własnej  winy;

4)   usuwania wskazanych przez Zamawiającego w wykonanych  pracach  wad  w terminie

1 dnia,  licząc  od  dnia  powiadomienia  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej;

5) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć 
      na  realizację  niniejszej  umowy;

6)   przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów z oczyszczonych elementów         pasa drogowego;

7)   współpracy  z  Zamawiającym  podczas  realizacji  przedmiotu  umowy,  w   tym       zorganizowania środków transportu w celu wspólnej kontroli i odbioru wykonanych        prac;

8)   oznakowania prowadzonych prac zgodnie z przepisami prawa oraz zapewnienia        warunków  bezpieczeństwa.

2.    Wykonawca    ponosi   całkowitą   odpowiedzialność   wobec    osób    trzecich  związanych       z wykonywaniem prac będących przedmiotem umowy, za  skutki  jej  wykonywania, w tym       za  szkody  wyrządzone  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy.

3.   Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia środków finansowych na realizację przedmiotu  umowy;

- przedstawienia Wykonawcy zakresu przedmiotu  umowy;

- dokonania  odbioru  wykonanych  prac  w  terminie  3  dni  od  dnia  zgłoszenia 
ich  zakończenia  w  formie  pisemnej.

§ 3

- Wartość  umowy  wynosi  ……………. zł  brutto  (słownie: …………………………… groszy).

- Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac  wykonanych  w  okresie  obowiązywania  umowy.

- Za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe stanowiące iloczyn  długości  oczyszczonych  jezdni  lub  powierzchni  oczyszczonych  chodników, ścieżek  rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów, bezpieczników i azyli oraz  zaoferowanych  cen  jednostkowych  brutto:

1)  ………………..zł (słownie: ……………… groszy) - za oczyszczenie 1 mb       jezdni  na  całej  szerokości  wraz  z  krawężnikami;

2)  ………….. zł  (słownie: …………………….. groszy) - za oczyszczenie 1 m2  chodnika, ścieżki        rowerowej, przystanku autobusowego, parkingu, bezpiecznika, azylu.

- Zaoferowane ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 3, uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. koszty robocizny,  materiałów, wody, sprzętu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z  2019r. poz. 701 ze zm.)  i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.)  oraz  należny  podatek VAT.

- W przypadku oczyszczenia jezdni jednostronnie, do rozliczenia wykonanych prac zostanie        przyjęta  połowa  jej  długości.

6.   Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  nie  przekroczy  wartości  umowy  określonej  w  ust. 1.

§ 4

- Przekazanie Zamawiającemu wykonanych prac nastąpi w formie protokołu odbioru, który stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury.

2.   Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem  na konto Wykonawcy.

3.   Fakturę należy wystawić na Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej  5, 05-400 Otwock, 
       NIP: 532 10 07 014.

4.   Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  złożenia  polecenia  przelewu.

5.   Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu każdy przypadek korzystania przez niego  z usług podwykonawców.

6.  W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy po udokumentowaniu przez Wykonawcę        płatności  dla  podwykonawcy.

7.   Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy  na  osobę  trzecią.

§ 5

1.   W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,        Zamawiającemu  przysługuje  wobec  Wykonawcy  prawo  naliczania  kar  umownych:

- w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  licząc  od  terminu  o  którym  mowa

w  § 2  ust. 1  pkt  2;

- w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wskazanych  przez  Zamawiającego w wykonanych  pracach wad,  licząc  od  terminu  określonego w  § 2  ust. 1  pkt  4.

2.   Potwierdzenie okoliczności  powodujących nałożenie na Wykonawcę kar, o których mowa w ust. 1 nastąpi  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela Wykonawcy.

3.   Zamawiający ma prawo do samodzielnego nałożenia kar umownych w przypadku uchylania       się Wykonawcy od udziału w komisji, o której mowa w ust. 2.

4.   W  przypadku   odstąpienia   od  umowy  przez  Wykonawcę,  z  przyczyn  za  które  ponosi

on  odpowiedzialność,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości

10 %  wartości  umowy  brutto  określonej  w § 3  ust. 1.

5.   Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ewentualnych kar umownych  z  wynagrodzenia   Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli Wykonawca  nie wykonuje  prac  zgodnie

z  umową  lub  narusza  zobowiązania  umowne.

2.   W razie zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa w ust. 1, Zamawiający może  odstąpić  od  umowy  w terminie 14 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  wstrzymuje  wszelkie  płatności  z  tytułu  umowy.

4.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
 nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia       umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o  tych  okolicznościach.

5.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie   wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

§ 7

1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,        na   podstawie  której  dokonano  wyboru Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  ust. 2.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania prac będących             przedmiotem  umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3.  Decyzję o prowadzeniu prac zależnych od warunków atmosferycznych podejmą       wspólnie  przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy.

4.   Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia       23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

2.   Spory powstałe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane na drodze       polubownej, a w przypadku  braku zgody rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby       Zamawiającego  sąd  powszechny.

3.   Integralną częścią  niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, która będzie przechowywana 
      w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA