UMOWA WIN  /      / 2021

W dniu ................... 2021 roku pomiędzy

Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,   NIP 532 10 07 014,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Otwocka -   Jarosława Tomasza Margielskiego,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwaną dalej „Wykonawcą”

została zawarta, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000 zł (art. 2  ust. 1 pkt 1 ustawy), umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające                    na odtworzeniu chodnika oraz pobocza z płyt ażurowych w ciągu drogi gminnej nr 271136W
ul. Zygmunta w Otwocku na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Olszowej w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Projekty i inwestycje na drogach gminnych”.:

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Rozebranie i usunięcie istniejącej zdegradowanej nawierzchni pobocza.

- Wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wbudowanie nowych oporników i krawężników na ławach betonowych zgodnie                         z dokumentacją odtworzenia chodnika.

- Zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót.

- Organizacja zaplecza budowy.

- Powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli sieci.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian w 2 egz.

- Uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiałów własnych, fabrycznie nowych.

- Termin realizacji – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§ 2

- Wartość umowy strony określają na kwotę ryczałtową brutto w wysokości ................ zł słownie: .............................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy w tym                        w szczególności:

- robót określonych  § 1,

- ubezpieczenia budowy,

- podłączenia jak też zużycia energii i wody dla potrzeb budowy,

- organizacji i funkcjonowania socjalnego i technicznego zaplecza budowy,

- dozór mienia na budowie,

- innych robót towarzyszących umożliwiających wykonanie i przekazanie obiektu                                  do eksploatacji,

- usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 3

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. kwotę ...........................................zł, słownie: .........................................................

2. Zabezpieczenie jest zwracane/zwalniane:

- 70% całego zabezpieczenia tj. ................... zł słownie:  ............................... zł w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- w części pozostałej tj. ...................... zł  słownie: .................................................................          w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz  z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 4

- Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnym zgłoszeniem o zakończeniu robót.

- Przyjęcie wykonanych robót nastąpi na podstawie bezusterkowego protokółu odbioru sporządzonego przy udziale Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia o ich zakończeniu złożonego  przez Wykonawcę.

- W odbiorze robót udział wezmą przedstawiciele Zamawiającego wyznaczone przez Prezydenta Miasta.

- Zapłata za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie faktury przedstawionej Zamawiającemu w ciągu 30 dni liczonych od daty jej złożenia,  przelewem na konto Wykonawcy po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokółu odbioru. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura winna być wystawiona na Nabywca: Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5. 05 – 400 Otwock NIP 532-10-07-014, Odbiorca: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400.

- W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę  przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Zakończenia robót w terminie określonym w § 1 ust. 2 pkt 12,

- Dostarczenia na żądanie inspektora nadzoru prób, atestów i aprobat technicznych materiałów użytych do budowy,

- Udostępnienia inspektorowi nadzoru materiałów przeznaczonych do wbudowania celem sprawdzenia ich jakości,

- Wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac.

- Zminimalizowania uciążliwości skutków z tytułu wykonywanych robót względem użytkowników pomieszczeń sąsiednich.

- Zamawiający zobowiązuje się do :

- Zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,

- Wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy w ciągu 3 dni liczonych od daty podpisania umowy.

- Nadzór inwestorski sprawował będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Urzędu  Miasta Otwocka.

§ 6

- Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zakończonych, podlegających zakryciu lub zanikających.

- W razie niedopełnienia tego warunku, na żądanie inspektora nadzoru - Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne do zbadania jakości wykonawstwa.

- Po potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru - Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie robót w celu powołania komisji odbioru.

§ 7

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust. 2 pkt 12 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, stwierdzonych w trakcie odbiorów, w okresie rękojmi lub gwarancji, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

  - Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym przenoszącego wysokość kar umownych.

  - Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy– według własnego uznania

§ 8

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni:

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 5 dni od jej zawarcia,

- jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 5 dni i nie wznowi prac w ciągu 2 dni od wezwania Zamawiającego do kontynuacji prac,

- w przypadku bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania prac, jeżeli Wykonawca realizował prace niezgodnie z zasadami sztuki, przepisami prawa lub dokumentacją projektową.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Prawo, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Zamawiającemu także w sytuacji, w której przedmiot umowy zostanie wykonany nieprawidłowo, w wyniku, czego Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 następuje:

- z dniem doręczenia oświadczenia woli o odstąpieniu i skutkuje od dnia tego doręczenia – w przypadku odstąpienia od niewykonanej części umowy,

- z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i skutkuje od dnia zawarcia umowy -                       w przypadku odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności, gdy Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. Niezaprzestanie naruszania postanowień umownych upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 7 strony protokolarnie ustalą stopień zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy, który zostanie zatwierdzony przez inspektorów nadzoru Zamawiającego oraz Wykonawcy. Na jego podstawie Zamawiający i Wykonawca ustalą wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy, według następującej formuły: stanowiącej iloczyn stopnia zaawansowania robót określonego procentowo oraz wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 7 Wykonawca wystawi fakturę, na kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, która będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 7 Wykonawca zobowiązany jest zabrać z terenu wykonywania prac wszelkie należące do niego sprzęty i materiały oraz przywrócić teren prac do stanu poprzedniego (z dnia wydania).

§ 9

      - Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości na okres 5 lat:

- w zakresie wykonanych przez niego robót budowlanych,

- w zakresie użytych wyrobów.

      - Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 3 lat. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

      - Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót .

      - O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki a Wykonawca usunie wady / usterki w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.

      - Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych nie później niż w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana nie później niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do napraw gwarancyjnych.

      - Wykonawca przystąpi do napraw na podstawie rękojmi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana nie później niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do napraw na podstawie rękojmi.

      - W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek, opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad/usterek przez Wykonawcę lub nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie (w tym może zlecić prace podmiotom trzecim) 
i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia, w tym może pokryć ich koszt z kwoty zabezpieczenia.

§ 10

  - Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm).

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 11

Strony nie dopuszczają możliwości przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

Za szkody osobowe bądź szkody rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia osobom trzecim lub Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.

§ 13

Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 14

Strony postanawiają,  iż ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                                             Zamawiający

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zad. ........