PROJEKT  17.05.2021
Załącznik nr 4
UMOWA   WIN……………./2021

zawarta w dniu ……………...............................................................................................…. roku pomiędzy:
Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP 532-10-07-014,
Reprezentowanym przez  Pana Jarosława Tomasza Margielskiego, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………......................................................................………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia, która nie przekracza 130.000 zł, niniejsza umowa, której przedmiotem jest opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ul. Kolorowej wraz ze zjazdami do posesji,  od ul. Majowej do końca  parkingu w ul. Żurawiej (włącznie z parkingiem), wymianą  nawierzchni istniejącego chodnika oraz ułożeniem  nowego pobocza na brakującej części od wyniesionego skrzyżowania do  chodnika w ul. Żurawiej z płyt EKO z wykorzystaniem i usprawnieniem istniejącego odwodnienia), w ramach zadania budżetowego  pn.:„ Projekty i inwestycje na drogach gminnych”,
 została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo     zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 


§ 1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ul. Kolorowej
2. W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzi w szczególności:
1) [bookmark: _Hlk69991623]opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji
ul. Kolorowej wraz z rozwiązaniem odwodnienia
2) Wykonania Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
3) Zakres robót:
· Frezowanie istniejącej zdegradowanej nawierzchni jezdni
· Wymiana  podbudowy lub zastosowanie innej technologii wzmacniania istniejącej 
„podbudowy”
· Wykonanie nowej nakładki asfaltowej
· Wymiana krawężników, oporników
· Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika
· Wymiana nawierzchni istniejącego parkingu  przy ul. Żurawiej
· Wykonanie nowego pobocza od  wyniesionego skrzyżowania  do  ul. Żurawiej
 z płyt EKO
· Udrożnienie istniejącego odwodnienia
· Regulacja studzienek uzbrojenia podziemnego

3. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnionym projektem Stałej Organizacji Ruchu Drogowego. Dokumentacja powinna zostać przekazana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 płytę CD zawierające wersję elektroniczną oraz wersję edytowalną.



§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji przedmiotu umowy w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy. 
2) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje,
3) przedstawienia Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych i uzgodnienia 
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań,
4) w przypadku konieczności powierzenia wykonania części dokumentacji innym podmiotom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie takiego podwykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia środków finansowych do wykonania przedmiotu umowy,
2) oceny wykonanych prac w terminie 7 dni od złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.
3) uzgodnienia wstępnych rozwiązań projektowych i wniesienia uwag w terminie 7 dni od złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

§ 3
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z wybraną ofertą w wysokości ………………….. zł brutto, (tj. z obowiązującym podatkiem VAT ) słownie: ……………………………………………………..
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
 w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (splitpayment), zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
4. Faktury należy wystawiać na nabywcę: Miasto Otwock , 05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5,  
NIP 532- 10-07-014;  odbiorca: Urząd Miasta Otwocka, 05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5.


§ 4
1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy lub części przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnego zgłoszenia zakończenia prac wraz z wykazem opracowań złożonego na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru/ protokołem odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty złożenia. 
4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy Komisja złożona 
z pracowników merytorycznego Wydziału Urzędu Miasta Otwocka podpisze bezusterkowy protokół końcowy, co będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.


§ 5
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę a w szczególności nie wykonania z winy Wykonawcy obowiązków określonych w § 1 ust.2 umowy, wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych 
(§ 6), bądź też powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na szkodę.
2. Prawo do odstąpienia od umowy wskazane w ust.1 Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ustępie 1. 
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych. 

§ 6
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w przypadku: 
1) zwłoki w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki, 
2) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. 

§ 8
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenie określonego w § 3 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.  
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w tym w
 szczególności:
1) powielania przedmiotu umowy dowolną techniką,
2) wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera, sieci komputerowych m.in. Internetu, przesyłania i przenoszenia na nośnikach elektronicznych,
3) wielokrotnego wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy dokumentacji projektowej lub wykonawcy robót budowlanych,
4) dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,
5) publicznego udostępniania,
6) skierowania do realizacji.
4. W okresie od wydania utworów Zamawiającemu do nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego korzystania z tych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej.
5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utwory utrwalono.   
6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego nabycia wszystkich autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 – 5.


§ 9
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi  oferta Wykonawcy.  

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA   












Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 

[bookmark: _GoBack]sporządził:						sprawdził pod względem merytorycznym:
1

